本稿依据记录人署名为陈婧琳的原《团队讨论纪要（第一次）》整理，归档日期为 2026-09-08。会议时间、地点、参会人、讨论和决议沿用原记录，后续团队调整见文末补注。

会议时间：2026 年 9 月 4 日（周五）14:00–15:50

会议形式：线上项目会议（依据会议记录整理，不附原始聊天截图）

参会人：甘文韬、陈婧琳、朱容杰、周慧莹、倪依玲、龙祖怡

缺席人及原因：无

记录人：陈婧琳

## 一、议题与讨论要点

### 议题 1：确定组长及任务分工方式

讨论过程摘要：

1.  组员提出先确定组长，再由组长进行后续任务分配。

2.  没有成员主动担任组长，故采用群内“抽签助手”随机抓阄的方式确定组长。

3.  组长确定后，根据项目任务划分为 A、B、C、D、E 等不同分工，由成员认领对应任务。

结论：采用随机抽签方式确定组长，并由组长统筹项目后续分工。

### 议题 2：初步任务分工

讨论过程摘要：

1.  组长对项目进行了基本认知和初步分工。

2.  成员认领任务，确定分工。

结论：完成第一轮任务认领，成员开始按分工推进各自负责内容。

### 议题 3：项目协作与进度管理方式

讨论过程摘要：

1.  为统一项目进度管理，组长提出在 GitHub 上建立项目仓库，方便成员协作、提交和查看进度。

2.  没有成员提出无法使用 GitHub，一致通过。

3.  组长建立项目仓库，通过组员提供的邮箱邀请。

结论：优先使用 GitHub 作为项目协作和版本管理平台。

## 二、会议决议

原稿中的“已完成”整理为状态列；未记载的截止日期保留为空缺说明。

| 序号 | 决议内容 | 责任人 | 原记录状态 | 会议约定截止日期 | 关联资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通过抽签方式确定组长，由组长统筹后续任务分配 | 全体成员 / 组长 | 已完成 | 原记录未记载 | 原稿未记录关联分支或 Issue |
| 2 | 按 A、B、C、D、E 等任务完成第一轮分工认领 | 全体成员 | 已完成 | 原记录未记载 | 原稿未记录具体认领表或 Issue |
| 3 | 建立 GitHub 项目仓库，收集成员邮箱并发送 GitHub 仓库邀请 | 管理员 / 组长 | 已完成 | 原记录未记载 | 项目仓库（归档时补充链接） |

## 三、风险与待确认事项

原会议记录的待确认事项：

各任务分工是否需要进一步细化。

GitHub 仓库目录、分支命名和提交规范是否统一制定。

原会议记录的阻塞项：暂无明确阻塞项。

## 四、下次例会

时间：待定。

主题：汇报各自任务进展；确认 GitHub 仓库及协作规范；汇总各模块初稿并讨论需要补充或修改的内容。

## 五、归档补注（2026-09-08，非本次会议决议）

1.  本次会议处于六人团队阶段，朱容杰为当日参会人。9 月 7 日起的分工与工作量记录按五人团队维护，甘文韬兼任 M1/MB，承接 B2B 工作；该变化属于会后调整。

2.  归档时纠正了议题 3 的重复编号，分开状态与截止日期，并补充检索链接。当前协作资料见开发约定和项目文档中心，会议原有讨论与决议保持不变。

3.  9 月 8 日项目复核确认：最终前端应保留 www.wemovetoy.com 的品牌、栏目、图片与视觉结构；曾出现的运动玩具商城方案仅作为需求理解偏差的反面材料，不进入最终产品和课程提交包。

## 六、纪要确认

本纪要由记录人原稿整理为正式项目过程材料，保留原会议事实和会后调整说明，不代替参会成员签字。提交前由项目负责人核对会议时间、人员、决议与项目仓库记录的一致性。

记录人：陈婧琳（沿用所提供原稿署名）。