# 下午班第 8 组分工与工作量报告

更新日期：2026-09-08。负责人：甘文韬。

# 调整后的任务分配

团队现由五人继续开发。甘文韬在原有组长职责之外，完整承接 B2B 模块的开发、联调、规范维护和演示。原有 A/C/D/E 模块编号保留，MB 标记统一指向甘文韬负责的 B2B 模块。

| 成员 | 职责范围 | 横向文档与协作 | 计划工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘文韬（M1/MB） | 架构基座、统一 API、认证双体系、RBAC/MFA、审计安全；经销商申请审批、企业门户、授权目录、Quick Order、RFQ 询报价、PO 采购订单、价格表企业授权与私有资质联调 | 需求整合、进度计划、工作量报告、汇报主讲/PPT；B2B 状态机、接口/数据模型补充、采购链路测试与演示 | 25% |
| 陈婧琳（A） | 品牌官网、响应式首页/PLP/PDP/对比、B2C 用户中心 | 交互说明、真实例会纪要、前台演示素材 | 18.75% |
| 周慧莹（C） | 商品/SKU、库存、价格引擎、购物车与 B2C 订单；B2B 共用库存/价格契约复核 | 数据字典、API 规格、汇报技术章节 | 18.75% |
| 倪依玲（D） | Admin UI、CMS、媒体、联系工单、SEO 与审计查看 | 操作手册、后台操作截图 | 18.75% |
| 龙祖怡（E） | Docker、Seed、CI、接口自动化、压测、越权与兼容性测试 | 全套测试报告、验证证据归档 | 18.75% |
| 合计 | 五人 | 每人另交本人独立技术现状/课程思政报告 | 100% |

计划工作量调整为甘文韬 25%，其余四人平分剩余 75%，各占 18.75%，合计 100%。各成员任务归属保持不变。这是任务承接后的计划工作量；结项统计须依据实际代码、文档、评审、测试与演示证据确认，不当作已完成贡献。

# 甘文韬的两份任务与完成证据

| 工作包 | 本轮状态 | 可复核依据 |
| --- | --- | --- |
| M1 架构/认证/RBAC/MFA/审计/统一 API | 基座已在主线；本轮复用安全会话与后台 MFA，新增 B2B 写操作事务审计 | 整合 CI #54；auth/rbac/mfa/common；b2b-flow.e2e-spec.ts |
| M1 文档统筹 | 分工、花名册、任务卡、进度、需求、提交命名、文档模板及 B2B 规范同步五人方案 | 本报告；requirements.md v0.5；docs/README.md；schedule-current.md |
| MB 经销商申请/审核/门户/资质 | 既有链路保留；目录与 Quick Order 增加实时成员和企业状态验证 | dealer.service.ts；现有单测；新增企业失效/跨企业测试 |
| MB PriceBook 授权 | 完成企业授权关系、后台授权/撤权、目录与 Quick Order 授权价读取 | DealerPriceBook 迁移；/admin/b2b；授权隔离 e2e |
| MB RFQ 询报价 | 完成草稿、提交、版本报价、接受/拒绝/过期判定及前后端 | /dealer/procurement；/admin/b2b；版本与过期 e2e |
| MB PO 采购订单 | 完成幂等转单、企业/收货/商品/金额快照、库存预留/返库/发货与履约 | PurchaseOrder/Item 迁移；b2b-flow 与 b2b-after-sales；CI #54 |
| M1 课程材料 | 项目汇报 PPT、测试报告及五份独立个人报告已整理；测试账号和 MFA 说明写入手册 | deliverables 项目汇报 v1.3；五份独立报告；operation-manual.md §1 |

验证基线为提交 f3c074f 与 CI #54。历史提交、作者与已发生的 PR 评审保留原记录；本表仅列后续五人分工，不追改早期参会和开发事实。个人报告与会议纪要分别按实际来源归档。

# 结项统计方式

建议仍按开发联调 60%、文档 25%、协作演示 15% 归集证据。结项时逐人列出已完成任务及证据，另填写实际贡献比例和确认日期；确认前使用本表的计划比例安排工作。