COURSE PROJECT  ·  GROUP 08

WEMOVE SPORTS
官网与业务门户重构

项目需求文档  ·  Requirements Specification

| 课程 | 软件开发实践2 |
| --- | --- |
| 组别 | 下午班 · 第 8 组 |
| 版本 | v0.4 · 2026-09-07 |
| 成员 | 甘文韬（组长） · 陈婧琳 · 周慧莹 · 倪依玲 · 龙祖怡 |

文档定位

本文件以课程可验收范围为主线，并把长期产品愿景明确标为 P1/P2；实现状态只以代码、CI、演示和测试证据判定。

目录

1. 文档控制	3

1.1 项目成员	3

1.2 编写依据与边界	3

2. 项目目标	3

3. 范围与优先级	4

4. 用户与权限	4

5. 功能需求与验收标准	5

5.1 公共品牌官网（A）	5

5.2 客户认证与账户（组长/A）	5

5.3 经销商门户（甘文韬，M1/MB）	6

5.4 商品、价格、库存与订单（C）	6

5.5 运营管理后台（D/组长）	7

5.6 工程与测试（E/全员）	7

6. 非功能需求	7

6.1 安全与隐私	7

6.2 性能、可用性与兼容性	8

6.3 可维护性	8

7. 技术架构与数据约定	8

8. 当前实现基线（截至 2026-09-07）	8

9. 验收与追踪	9

10. 风险与后续决策	9

11. 变更记录	10

1. 文档控制

1.1 项目成员

| 角色 | 姓名 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 甘文韬 | 架构基座、认证/RBAC/审计安全、文档统筹、答辩主讲；兼任 B2B 申请审批、授权目录、Quick Order、RFQ/PO 与流程规范 |
| A | 陈婧琳 | 品牌官网、响应式商品展示、B2C 用户中心、例会纪要 |
| C | 周慧莹 | 商品/SKU、库存、定价、购物车与订单、数据字典 |
| D | 倪依玲 | Admin UI、CMS、媒体、工单、SEO、操作手册 |
| E | 龙祖怡 | Docker/CI、测试、压测与测试报告 |

1.2 编写依据与边界

本文件综合《软件开发实践2》考核材料、《网站重构需求》、111.docx、不建议范例及现仓库实现形成。材料中的内容是需求来源和参考，不自动等同于已实现事实，也不替代本组决策。课程要求重点是功能需求、过程材料、可复核测试与团队贡献；因此本文件把长期产品愿景和本期可验收基线分开。

现网站 http://www.wemovetoy.com 于 2026-09-06 可访问，为 Vue 单页应用壳，页面标题为“惟木匠心”；https://www.wemovetoy.com 当日 TLS 握手失败。重构上线前必须完成内容/素材盘点、品牌名称确认、HTTPS 证书和重定向验证。本项目不把现网站内容直接复制为已获授权资产。

2. 项目目标

将现有展示型网站重构为一个可持续运营、移动端友好、可扩展的运动游戏玩具平台。系统采用单仓多应用架构，逐步提供四类入口：公共品牌官网、注册用户中心、经销商门户和运营管理后台。

本期课程验收目标：

1.  提供可运行、可构建、可测试的全栈骨架，统一 API、数据模型和权限边界。

2.  打通“访客浏览商品—用户注册登录—经销商申请—后台受控管理”的核心演示链路。

3.  用自动化测试证明认证、RBAC、企业隔离、定价优先级和错误响应等关键规则。

4.  形成需求、计划、例会、测试、操作说明、工作量证据和答辩材料的闭环。

3. 范围与优先级

优先级定义：P0 为课程验收必须；P1 为完成 P0 后实现；P2 为长期产品愿景，不得在答辩中误称已完成。

| 范围 | 本期级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 品牌首页、分类/列表/详情、搜索、联系与支持 | P0 | 响应式展示；核心页面可演示 |
| 成人注册、邮箱验证、登录、找回密码、个人资料 | P0 | 用户与员工账号物理隔离 |
| 经销商申请、审核、企业成员边界、门户骨架 | P0 | 至少演示申请—审核—授权访问 |
| 后台员工、RBAC、MFA、审计、基础商品/内容管理 | P0 | 敏感操作服务端鉴权 |
| SKU、价目表、阶梯价、企业专属价 | P0 | 价格优先级需有单测证明 |
| 购物车、订单、库存事务、Quick Order、RFQ/PO | P1 | 可按时间拆为可演示纵向切片 |
| 在线支付、退款、物流对接、完整 ERP/WMS 集成 | P2 | 仅保留接口边界和后续设计 |
| 多语言、完整 CMS 工作流、CDN、全量 SEO 迁移 | P2 | 上线阶段实施 |

明确不在本期范围：儿童账户、面向儿童收集个人信息、真实支付结算、真实客户数据导入、生产域名切换和第三方 ERP 的正式联调。

4. 用户与权限

| 用户 | 能力摘要 | 数据边界 |
| --- | --- | --- |
| 访客 | 浏览公开内容、搜索、提交联系/经销商申请 | 仅公开数据 |
| 注册客户 | 管理本人资料、收藏及订单（按实现阶段） | 仅本人数据 |
| 经销商成员 | 查看授权目录/价格、提交企业业务单据 | 仅所属 companyId |
| 后台员工 | 按角色权限管理业务 | 权限码 + 服务层校验 |
| 超级管理员 | 员工、角色、权限及审计管理 | 敏感操作需 MFA/审计 |

授权原则：默认拒绝、最小权限、服务端裁决。前端隐藏菜单不能代替鉴权；经销商价格不得出现在访客或零售用户响应中；员工 JWT 不能当作客户 JWT 使用，反之亦然。

5. 功能需求与验收标准

5.1 公共品牌官网（A）

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | P0 | 首页展示品牌、主推产品与关键入口 | 桌面/手机均无横向溢出；核心链接可达 |
| WEB-02 | P0 | 商品列表支持分类浏览与基础筛选 | URL 可表达查询；无结果有明确空态 |
| WEB-03 | P0 | 商品详情展示图片、规格、适龄提示和资料 | 无效 slug 返回 404；不暴露经销商价 |
| WEB-04 | P0 | 提供站内搜索、支持和联系入口 | 表单有前后端校验及成功/失败反馈 |
| WEB-05 | P1 | 产品对比、Play & Learn 内容 | 移动端使用纵向/卡片布局 |

5.2 客户认证与账户（组长/A）

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | P0 | 仅成年人可注册 | 未确认 18+ 时服务端拒绝；邮箱规范化且唯一 |
| AUTH-02 | P0 | 支持邮箱验证与重发 | 令牌库中只存哈希、一次性且有过期时间；响应防邮箱枚举 |
| AUTH-03 | P0 | 登录、当前用户与登出 | 密码错误统一提示；JWT 有唯一标识；登出后黑名单生效 |
| AUTH-04 | P0 | 登录失败限流 | 同邮箱第 5 次失败进入 15 分钟锁定；锁定期间正确密码也不能绕过 |
| AUTH-05 | P0 | 忘记/重置密码 | 不泄露邮箱是否存在；令牌一次性；停用用户不能重置 |
| AUTH-06 | P1 | 个人资料、地址簿、收藏 | 用户只能读写本人记录 |

5.3 经销商门户（甘文韬，M1/MB）

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DLR-01 | P0 | 访客提交经销商申请 | 必填字段、文件类型/大小校验；生成待审核记录 |
| DLR-02 | P0 | 后台审核申请 | 批准/拒绝有权限校验、原因和审计记录 |
| DLR-03 | P0 | 经销商成员访问企业门户 | 未批准企业或跨 companyId 请求返回 403/404 语义 |
| DLR-04 | P1 | Quick Order 批量录入 SKU 与数量 | 对不存在/未授权 SKU 给出逐行错误 |
| DLR-06 | P0 | 价格表企业授权 | 后台 MFA 授权/撤权；目录与 Quick Order 只命中本企业已授权价目表 |
| DLR-05 | P1 | RFQ、报价和 PO 状态流转 | 报价版本不可变，仅接受最新有效报价；转 PO 幂等；收货/金额/商品快照，库存事务与企业角色隔离 |

5.4 商品、价格、库存与订单（C）

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAT-01 | P0 | 商品、变体/SKU、分类基础模型 | SKU 唯一；公开接口只返回上架且可见数据 |
| PRICE-01 | P0 | 零售价与经销商价隔离 | 零售只取 MSRP/Sale；B2B 返回需已登录且获授权 |
| PRICE-02 | P0 | 多层价格优先级 | 企业专属价 > 价格表 > 经销商等级价 > B2B 默认价；单测覆盖 |
| ORDER-01 | P1 | 购物车与结算快照 | 金额使用整数分；下单保留价格快照 |
| STOCK-01 | P1 | 库存扣减 | 数据库事务内校验和扣减，不允许负库存 |
| ORDER-02 | P1 | 订单状态机 | 非法转换拒绝；关键操作审计 |

5.5 运营管理后台（D/组长）

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | P0 | 员工、角色、权限管理 | Staff 与 User 分表；未知权限码拒绝；禁止自停用 |
| ADM-02 | P0 | 后台 MFA | TOTP 启停需密码/动态码；连续 5 次错误锁定；成功不计失败 |
| ADM-03 | P0 | 审计查询 | 记录主体、动作、实体、前后值、IP、时间；不可从业务界面修改 |
| ADM-04 | P1 | 商品、CMS、媒体、联系工单 UI | 保存有校验和结果反馈；危险操作二次确认 |
| ADM-05 | P1 | SEO 基础配置 | 标题/描述、robots、sitemap 与 301 规则可验证 |

5.6 工程与测试（E/全员）

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS-01 | P0 | 一键本地基础设施 | Compose 启动 PostgreSQL、Redis、Mailpit，健康检查通过 |
| OPS-02 | P0 | CI 质量门禁 | PR 对 main 自动执行安装、Prisma、lint、单测、迁移、e2e、构建 |
| OPS-03 | P0 | 统一错误与追踪 | 成功/失败使用统一 envelope；安全 trace-id 贯穿响应和日志 |
| TEST-01 | P0 | 功能、安全、兼容与性能测试 | 报告包含环境、用例、证据、缺陷、复测结论；与 CI 结果一致 |

6. 非功能需求

6.1 安全与隐私

1.  密码使用 bcrypt cost 12；生产 JWT 密钥至少 32 字符且不得使用开发默认值。

2.  生产启动必须显式配置 PostgreSQL、Redis、SMTP 和 HTTPS 基础地址；内部异常不得回传客户端。

3.  DTO 使用白名单验证；文件上传限制 MIME、扩展名、大小及存储路径；富文本需清洗。

4.  邮箱验证/重置令牌只存 SHA-256 哈希并一次性消费；日志不得记录密码、令牌、MFA 密钥或完整环境文件。

5.  生产必须启用 HTTPS、安全 Cookie/CORS 策略、备份和最小权限数据库账户。

6.2 性能、可用性与兼容性

1.  关键页面目标首屏 2.5 秒内；以统一网络/设备条件记录 Lighthouse 或等价证据。

2.  目标支持 100 并发稳定访问；测试报告必须写清脚本、持续时间、P95、错误率和资源条件。

3.  支持当前主流 Chrome、Edge、Safari 及常见手机宽度；所有表格在窄屏不得撑破视口。

4.  /health/live 仅用于进程存活探测；/health/ready 同时检查 PostgreSQL 与 Redis，任一依赖不可用时必须返回 HTTP 503。

6.3 可维护性

采用 npm workspaces、TypeScript 严格模式、ESM 后端、Prisma 迁移和 Conventional Commits。共享契约集中维护，Schema 变更须随迁移提交；PR 至少一人评审且 CI 通过后合并。

7. 技术架构与数据约定

浏览器访问 Next.js Web；公开数据通过 /api/v1 调用 NestJS API，经销商和后台受保护请求通过 Next.js 同源会话代理转发，JWT 仅保存在 HttpOnly、SameSite=Strict Cookie。API 使用 PostgreSQL 持久化、Redis 实现限流/黑名单，SMTP 在本地指向 Mailpit。API 正常响应形状为 { code, message, data, traceId }，HTTP 状态码保留语义。

核心实体包括 User、Staff、Role、Permission、DealerCompany、DealerMember、Product、Variant/SKU、PriceBook、Stock、Order、UserToken 与 AuditLog。所有金额存整数分；企业业务查询必须带当前登录者解析出的 companyId；删除策略由数据敏感性决定，审计记录不可由业务用户删除。

8. 当前实现基线（截至 2026-09-07）

| 状态 | 内容 |
| --- | --- |
| 已在 main | monorepo、26 个 Prisma 模型、统一 API、认证/RBAC/MFA/审计、真实目录/搜索/PDP、PG/Redis/Mailpit 与 CI |
| 已在 main | B 的 PR #1/#3/#6（申请、审核、企业绑定、安全登录与授权目录）；C 的 PR #8（价格规则 CRUD、价格装配与 B2C 购物车）；E 的 PR #5（目录 DB 冒烟与压测记录） |
| 保留未合并 | A 的 feature/storefront-a 含 localStorage 会话、偏题页面和超大原图；主线已以真实 API 重写相关功能 |
| 已在 main | D 域的 Next/Nest Dashboard、CMS、媒体、支持下载与联系工单已接入；历史 Vue/FastAPI 原型仅作保全 |
| 已在 main | B2C 注册/安全登录、账户中心、SKU 加购与购物车管理；移动端导航已可用，旧 A 分支的超大资源与不安全会话未合入 |
| 已在 main | 邮箱验证/重发/忘记与重置密码页面；商品/SKU/库存后台；B2C 结算、订单快照、库存事务与订单后台；Quick Order 逐行校验 |
| 已在 main | CMS 草稿隔离、媒体 5 MB 与类型限制、联系工单 UI、后台 MFA/审计；metadata、robots、动态 sitemap 与基础 301 |
| 已在 main | PDP 图集/规格/适龄/资料、支持下载/FAQ、对比、Play & Learn、实时后台 Dashboard；经销商资质私有上传与签名查看 |
| 已由 CI 复核 | main CI #40：PostgreSQL 迁移、Redis 认证、目录与订单库存 e2e、69 项单测、lint/typecheck/build 全通过 |
| 已完成加固 | 生产配置校验、内部错误脱敏、trace-id 校验、登录/MFA 锁定、三类隔离的 HttpOnly 会话、经销商审核 MFA、购物车归属、价格规则引用边界、统一验证脚本与文档 |
| 本轮开发分支 | 甘文韬已补齐 DealerPriceBook、DealerRfq、DealerQuote、PurchaseOrder/Item；Quick Order→RFQ→版本报价→PO 与后台页面；新增 13 个 PostgreSQL HTTP e2e 已通过；全量 DB/Redis 验证见测试报告 |

完成状态只以合并后的代码、CI、演示及测试证据共同判定，不以文档描述或分支存在替代。

9. 验收与追踪

每条 P0 需求至少关联一个 Issue/PR、一个责任人和一个可复核证据（自动化测试、截图、录屏或会议验收记录）。缺陷按“发现—负责人—修复提交—复测结果”闭环。最终测试报告应覆盖：正常路径、参数边界、未登录、角色越权、跨企业访问、重复令牌、限流、移动端兼容和构建部署。

课程最终交付包含：每人独立 Web 开发技术现状报告、进度计划、正式会议纪要、需求文档、测试报告、答辩 PPT、源代码和工作量占比表。会议纪要必须是结构化记录，不能用聊天截图代替；工作量比例应依据合并提交、评审、测试、文档和现场贡献在结项时确认，本轮计划比例见 plans/workload-current.md，其 1/3、1/6 是承接任务分配而非已验收贡献。

10. 风险与后续决策

| 风险 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 需求愿景大于课程周期 | 功能半成品、答辩失真 | P0 优先，P1 纵向切片，P2 明确延期 |
| 当前站 HTTPS 不可用 | 上线安全与 SEO 风险 | 上线前修复证书、全站 301、混合内容和 sitemap |
| 分支并行修改共享 Schema | 冲突或迁移链断裂 | Schema 变更先开会，独立迁移，逐个 PR 合并 |
| Redis/SMTP 在开发环境可降级 | 测试遗漏生产依赖 | 生产启动校验强制配置；CI/测试环境启用依赖 |
| Prisma 开发工具依赖审计告警 | 供应链/稳定性风险 | 跟踪官方修复，升级前由 C/E 验证迁移与生成流程 |

11. 变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08 | 协作初稿 | 甘文韬 |
| v0.2 | 2026-09-06 | 按课程材料、现网站、Git 分支及代码审计重构；拆分课程基线与长期愿景 | 甘文韬 |
| v0.3 | 2026-09-07 | 同步订单/库存/Quick Order、私有资质、公开内容与运营后台、认证页面、SEO 及 CI #40 基线；明确 RFQ/PO 和外部证据边界 | 甘文韬 |
| v0.4 | 2026-09-07 | 五人团队，M1/MB 合并由甘文韬承担；新增价格表授权、版本 RFQ/PO、事务与安全验收 | 甘文韬 |